國立政治大學校舍整修要點
中華民國95年5月23日第88次校園規劃及興建委員會通過修訂
一、校舍須達法定使用年限（55年）之二分之一以上者，方得申請整修。
二、校舍整修費用依使用年限訂定參考，標準如下︰
逾二分之一年限以上，每平方公尺為新台幣5,500元整。
逾三分之二年限以上，每平方公尺為新台幣6,000元整。
上述參考標準於物價波動時，得即時配合修正。
三、校舍整修內容除建築土木、水、電、消防及景觀工程外，其他如冷氣、無障礙設施、網路、家(廚)具、視聽設備、電話、窗簾、紗窗、空間標示、飲(開)水機、搬遷、公共藝術及其他週邊設施等費用，視其必要性，得另編預算辦理，但應於土木、機電工程發包前，填報【校舍整修申請表】陳核後，一次完整提出預算申請。校舍整修時，建築隔間配置得依各使用單位需求提出變更，但不得影響房屋結構安全；且原建物中教室及研究室之間數，原則上不得少於整修前（每間研究室面積約以不超過20平方公尺為基準）。
四、校舍整修申請程序：
（一）申請單位為各院、中心及一級行政單位，須於每年十月底前向總務處提出整修需求之申請。
（二）申請單位應就預定整修校
舍提出「可行性評估及先期規劃構想報告書」，完成整體規劃構想書與經費概估作業，並確認整修需求後，向總務處提出整修需求之申請。工程預算金額超過新台幣500萬元整之工程案，總務處依各單位之申請，送請校規會之「校舍興建及整修小組」審查，並提報「校園規劃及興建委員會」審議。
（三）審議通過後，總務處即依決議內容，分別進行營建專案管理或專業技師遴選作業，完成細部規劃設計與經費概估，並依本校年度預算程序編列經費執行。
（四）俟完成細部設計及經費通過後即辦理工程發包事宜。
五、各院、中心及一級行政單位每年每單位以申請一件為原則。如有需要，則由申請單位另案簽奉核定後，依前條申請程序辦理。
六、整修費用新台幣500萬元以下之工程案，由業務單位簽准動支相關經費辦理，其另依「採購審核小組」審議規定辦理。
整修費用新台幣500萬元以上之工程案，由使用單位提「校園規劃及興建委員會」及「校務基金管理委員會」討論通過後，原則循一般年度預算編列程序辦理。
整修費用新台幣5,000萬元以上之工程案，另應依【新興工程計畫擬定與經費編列程序】辦理。
七、因天然災害損害之整修、學生宿舍之修繕或捐款指定整修特定校舍者，得另以專案方式辦理。
八、本要點經「校園規劃及興建委員會」通過，由 校長公布後實施，修正時亦同。

國立政治大學校舍整修申請表
1. 民國95年5月23日第88次校園規劃及興建委員會通過。
2. 本申請表經「校園規劃及興建委員會」通過，由 校長公布後實施，修正時亦同。
本申請表依據【國立政治大學校舍整修要點】第三條之規定辦理。
建物名稱:
發使用執照年:	使照面積(m2):	逾1/2年限為: / 民國 年	逾2/3年限為: / 民國 年
預估整修經費: 元整		經費來源:
建物現有研究室共 間(面積: m2), 教室共 間(面積: m2)

整修需求項目	全部換新	部分換新(場所)	維持現狀	預估經費(元)
1.土木工程
2.水電工程
3.消防設備
4.冷氣裝設
5.網路設備
6.家(廚)具
7.窗簾
8.視聽設備
9.空間標示
10.無障礙設施
11.週邊景觀
12.搬遷
13.其他:(請註明)

經費總計	新台幣 元整

1.申請條件:老舊校舍需達法定使用年限(55年)之二分之一以上者，方得申請整修，每年每單位以一件為原則。
2.申請程序:各院、中心、一級行政單位，須於每年十月底前向總務處提出整修需求之申請。工程預算金額超過新台幣500萬元整之工程案，向總務處提出整修需求提案，經總務處彙整各單位需求，送請校規會之「校舍興建及整修小組」審查後，提校園規劃及興建委員會審議通過辦理。
申請單位 總務處 會計室 校長