1. 民國95年5月23日第88次校園規劃及興建委員會通過。
2. 本流程圖經「校園規劃及興建委員會」通過，由 校長公布後實施，修正時亦同。
主辦：使用單位
1﹒就預定修建校舍提出修建緣起構想

3﹒送請校規會之「校舍興建及整修小組」審查後，並提報「校園規劃及興建委員會」審議
主辦：使用單位
依「採購或修繕100萬元(含)以上資本設備(不含電腦、圖書)申請作業流程」辦理
校舍修建申請程序流程圖
4b﹒依會計室【年度預算流程】編列預算

依「校舍整修要點」辦理
完成「校舍整修申請表」
否

3-4b﹒修建概算金額新台幣5,000萬元以上
是

主辦：使用單位
協辦：總務處
會計室
主辦：使用單位
協辦：總務處
主辦：總務處
依教育部「新興工程計畫擬定與經費編列程序」辦理
主辦：會計室
總務處
協辦：使用單位
主辦：總務處
協辦：使用單位
主辦：使用單位(預算)
協辦：總務處
會計室
是

否

主辦：使用單位
協辦：總務處
【工作小組】
2﹒完成可行性評估及先期規劃構想書；確認設計需求、總體概算及預定期程
2-3﹒修建概算金額新台幣500萬以上
主辦：總務處
協辦：使用單位
監辦：會計室

主辦：總務處
協辦：使用單位
監辦：會計室
是

否

3-4a﹒提報「校務基金管理委員會」審議
7﹒完工、驗收、啟用
5﹒法定預算通過；完成細部設計
6﹒辦理發包施工事宜
4a﹒總務處依決議內容，分別進行專業技師遴選作業，完成細部規劃設計與預算概估